附件1

“三个一批”活动量化考核指标

| 序号 | 考核 指标 | 分值 | 指标内容 | 责任单位 | 评分制 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、谋划储备情况（10分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 谋划项目总体情况 | 2分 | 谋划项目个数 | 市发展改革委、市商务局等 有关单位 | 目标 任务制 | 各县（市、区）上报，以市重点办、市商务局会同有关单位进行核实认定 |
|  |  |  | 总投资 |  |  |  |
|  |  | 2分 | 谋划当年对外发布的招商引资项目个数 | 市商务局 | 排名制 |  |
|  |  |  | 谋划当年对外发布的招商引资项目投资总额 |  |  |  |
| 2 | 谋划项目质量情况 | 2分 | 谋划入库项目中战略性新兴产业项目个数占比 | 市发展改革委、市商务局等 有关单位 |  |  |
|  |  |  | 谋划入库项目中战略性新兴产业项目总投资占比 |  |  |  |
|  |  |  | 招商引资在谈项目中先进制造业和战略性新兴产业项目个数占比 | 市商务局 |  |  |
|  |  |  | 招商引资在谈项目中先进制造业和战略性新兴产业项目总投资占比 |  |  |  |
| 3 | 谋划项目转化情况 | 4分 | 纳入省重点项目储备库项目转化为“签约一批”、“开工一批”及下年度省重点项目数量占比 | 市发展改革委 |  |  |
|  |  |  | 纳入省招商引资项目管理平台项目转化为“签约一批”数量占比 | 市商务局 |  |  |
| 二、签约落地情况（30分） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | “签约一批”项目洽谈 对接情况 | 4分 | 各县（市、区）自行举办经贸活动及签约情况 | 市商务局 | 排名制 | 各县（市、区）上报，市商务局会同有关单位进行核实认定 |
|  |  |  | 各县（市、区）参加省市重大经贸活动及签约情况 |  |  |  |
|  |  | 6分 | 各县（市、区）党政主要负责同志外出招商、接待重要客商情况 |  |  |  |
|  |  |  | 招商引资项目协调推进专班、服务跟踪台账、工作举措等情况 |  |  |  |
|  |  |  | 创新探索招商方式，出台开放招商重大政策、营商环境重大创新举措等情况 |  |  |  |
| 5 | “签约一批”项目总体 情况 | 5分 | 签约项目个数 | 市商务局 | 排名制 | 各县（市、区）上报，市商务局会同有关单位进行核实认定 |
|  |  |  | 签约项目投资规模 |  |  |  |
|  |  |  | 年度计划投资占比 |  |  |  |
|  |  |  | 先进制造业、战略性新兴产业类别项目占比 |  |  |  |
| 6 | “签约一批”项目开工 情况 | 15分 | 签约项目履约率 |  |  |  |
|  |  |  | 签约项目开工率 |  |  |  |
|  |  |  | 签约项目资金到位率 |  |  |  |
|  |  |  | 全市招商引资工作季排名情况 |  |  |  |
| 三、开工投产情况（30分） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | “开工一批”项目总体 情况 | 3分 | 项目个数 | 市发展改革委等 有关单位 | 目标 任务制 | 各县（市、区）上报，市重点办会同有关单位进行核实认定 |
|  |  |  | 项目年度计划完成投资 |  |  |  |
| 8 | “开工一批”项目投产 情况 | 3分 | 年度计划投资完成率 |  | 排名制 |  |
|  |  |  | 投产率 |  |  |  |
| 9 | “开工一批”项目质量 情况 | 3分 | 战略性新兴产业项目个数占比 |  |  |  |
|  |  |  | 战略性新兴产业项目年度计划投资占比 |  |  |  |
|  |  |  | 外资项目个数占比 | 市商务局 |  | 市商务局提供 |
| 10 | 省、市重点项目进度情况 | 3分 | 投资进度、开竣工等情况 | 市发展改革委 |  | 市重点办提供 |
| 11 | 中央预算内投资 项目开工 投产情况 | 3分 | 上年度中央预算内投资项目的完工率、投资完成率和中央预算内投资完成率；本年度中央预算内投资项目开工率、投资完成率和中央预算内投资完成率 | 市发展改革委 | 排名制 | 市重点办提供 |
| 12 | 地方政府专项债券项目投资完成 情况 | 3分 | 地方政府专项债项目争取专项债券发行额度占当地债务空间比例、年度计划投资完成率、开工率、债券使用率等 | 市发展改革委、 市财政局 |  | 市发展改革委、市财政局提供 |
| 13 | 补短板“982”工程项目投资完成情况 | 3分 | 项目个数、总投资、开工率、年度计划投资完成率等 | 市发展改革委 |  | 市发展改革委提供 |
| 14 | 开发区（产业集聚区）项目情况 | 3分 | 开发区内新增亿元以上制造业项目数量增速、在建项目计划投资完成率等 | 市发展改革委、市商务局等 有关单位 |  | 市发展改革委、市商务局提供 |
| 15 | 全市工业项目、省级技改项目进展情况 | 3分 | 工业项目开工率、投资完成率；省级技改项目的开工率、投资完成率 | 市工业和 信息化局 |  | 市工业和信息化局提供 |
| 16 | 重点外资项目进展情况 | 3分 | 省重点外资项目投资完成数、项目建设形象进度 | 市发展改革委 |  | 市发展改革委提供 |
| 四、投产达效情况（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 17 | “投产一批”项目总体 情况 | 5分 | 项目个数 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市住房城乡建设局等 有关单位 | 目标 任务制 | 各县（市、区）上报，市重点办会同有关单位进行核实认定 |
|  |  |  | 年度计划完成投资 |  |  |  |
| 18 | “投产一批”项目达效 情况 | 5分 | 达效率 |  | 排名制 |  |
| 19 | 有关经济指标情况 | 2分 | 固定资产投资增速 | 市发展改革委 |  | 市统计局提供 |
|  |  | 2分 | 工业投资增速 | 市工业和 信息化局 |  |  |
|  |  | 2分 | 工业技术改造投资增速 |  |  |  |
|  |  | 2分 | 规模以上工业企业数量同比增速 |  |  |  |
|  |  | 2分 | 战略性新兴产业投资占工业投资比重 | 市工业和信息化局、市发展改革委 |  |  |
| 五、服务保障情况（10分） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 服务推进及要素保障情况 | 1分 | 全域性重点项目专题研究推动会议、领导调研活动等情况 | 市发展改革委等有关单位 | 目标 任务制 | 各县（市、区）平时报送 |
|  |  | 1分 | 联审联批完成情况 |  |  | 市重点办提供 |
|  |  | 2分 | “三个一批”项目中施工许可等手续按时办结情况 | 市住房城乡建设局 | 排名制 | 市住房城乡建设局提供 |
|  |  | 2分 | “三个一批”项目环评等手续按时办结情况 | 市生态环境局 |  | 各县（市、区）上报数据，市生态环境局依托“四库”平台核实认定 |
|  |  | 2分 | 用地预审与规划选址、用地规划许可、工程规划许可、用地审批等手续按时办结情况，存量建设用地盘活情况等 | 市自然资源和规划局 |  | 市自然资源和规划局提供 |
|  |  | 2分 | “三个一批”项目市场主体登记注册办结情况 | 市市场监督管理局 |  | 市市场监督管理局 |